Главное управление образования и науки Алтайского края

краевое государственное бюджетное образовательное учреждение

«Троицкий агротехнический техникум»

(КГБ ПОУ  «ТАТТ»)

УТВЕРЖДАЮ

Директор КГБПОУ ТАТТ»

____________А.А. Завъялов

«__»  ____________  2016 г.

рабочая программа

Профессионального модуля

ПМ.02 Выполнение технологических процессов при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений

МДК 02.01 Организация технологических процессов в строительном производстве»

МДК 02.02 Учёт и контроль технологических процессов

специальности 08.02.01 строительство и зксплуатация зданий и сооружений

Троицкое

2016

Рабочая  программа по ПМ 02. «Выполнение технологических процессов при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений» МДК «02.01 Организация технологических процессов в строительном производстве»          МДК 02.02 «Учёт и контроль технологических процессов»

разработана на основе примерной программы, составленной в  соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Составитель:

Высоцкий В.И. - преподаватель КГБПОУ «ТАТТ»

| Рассмотрено на заседании цикловой методической комиссии общетехнических и специальных дисциплин протокол №__ от «__»________ 201 __ года Председатель ЦМК _____________________А.Н.Калашников | СОГЛАСОВАНО заместителем директора по учебной работе от «__»_______201__года _______________________С.П.Петраш |
| --- | --- |

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов

1.1.	Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля - является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовой  подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1	Организовывать и выполнять подготовительные работы на
строительной площадке.

ПК 2.2	Организовывать и выполнять строительно-монтажные,
ремонтные и работы по реконструкции строительных объектов.

ПК2.3	Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и
расхода материальных ресурсов.

ПК2.4	Осуществлять мероприятия по контролю качества
выполняемых работ.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании при получении рабочих профессий: 12680 Каменщик, 13450 Маляр, 15220 Облицовщик-плиточник, 19727 Штукатур, 16671 Плотник и в профессиональной подготовке специалистов в области архитектуры и строительства при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2.	Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения
модуля

С  целью  овладения  указанным   видом   профессиональной деятельности      и      соответствующими      профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: иметь практический опыт:

-	организации и выполнения подготовительных работ на строительной площадке;

-	организации и выполнения строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов;

-	определения и учета выполняемых объемов работ и списанию материальных ресурсов;

-	осуществления мероприятий по контролю качества выполняемых работ;

уметь:

- читать генеральный план;

- читать геологическую карту и разрезы;

- читать разбивочные чертежи;

-	осуществлять геодезическое обеспечение в подготовительный период;

-	осуществлять подготовку строительной площадки в соответствии с проектом организации строительства и проектом производства работ;

-	осуществлять производство строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции в соответствии с требованиями нормативно -технической документации , требованиями контракта, рабочими чертежами и проектом производства работ;

-	вести исполнительную документацию на объекте;

-	составлять отчетно-техническую документацию на выполненные работы;

- осуществлять геодезическое обеспечение выполняемых технологических операций;

- обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в соответствии с нормативно-технической документацией;

- разделять машины и средства малой механизации по типам, назначению, видам выполняемых работ;

-	использовать ресурсосберегающие технологии при организации строительного производства;

- проводить обмерные работы;

- определять объемы выполняемых работ;

- вести списание материалов в соответствии с нормами расхода;

- обеспечивать безопасное ведение работ при выполнении различных производственных процессов;

-	осуществлять входной контроль поступающих на объект строительных материалов, изделий и конструкций с использованием статистических методов контроля;

-	вести операционный контроль технологической последовательности производства работ, устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество строительно-монтажных работ в соответствии с нормативно-технической документацией;

-	вести геодезический контроль в ходе выполнения технологических операций;

-	оформлять документы на приемку работ и исполнительную документацию (исполнительные схемы, акт на скрытые работы и т.д.) с использованием информационных технологий;

знать:

- порядок отвода земельного участка под строительство и правила землепользования;

- основные параметры состава, состояния грунтов, их свойства, применение;

- основные геодезические понятия и термины, геодезические приборы и их назначение;

- основные принципы организации и подготовки территории;

- технические возможности и использование строительных машин и оборудования;

- особенности сметного нормирования подготовительного периода строительства;

-	схемы подключения временных коммуникаций к существующим инженерным сетям;

- основы электроснабжения строительной площадки;

- последовательность и методы выполнение организационно-технической подготовки строительной площадки;

- методы искусственного понижения уровня грунтовых вод;

-	действующую нормативно-техническую документацию на производство и приемку выполняемых работ;

- технологию строительных процессов;

- основные конструктивные решения строительных объектов;

-	особенности возведения зданий и сооружений в зимних и экстремальных   условиях,   а   также в      районах   с особыми геофизическими условиями;

- способы и методы выполнения геодезических работ при производстве строительно-монтажных работ;

- свойства и показатели качества основных конструктивных материалов и изделий;

-	основные сведения о строительных машинах, об их устройстве и процессе работы;

-	рациональное применение строительных машин и средств малой механизации;

-	правила эксплуатации строительных машин и оборудования;

-	современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве;

- особенности работы конструкций;

- правила безопасного ведения работ и защиты окружающейсреды;

-	правила исчисления объемов выполняемых работ;

-	нормы расхода строительных материалов, изделий и конструкций по выполняемым работам;

-	правила составления смет и единичные нормативы;

-	энергосберегающие технологии при выполнении строительных процессов;

-	допустимые отклонения на строительные изделия и конструкции в соответствии с нормативной базой ;

-	нормативно-техническую документацию на производство и приемку строительно-монтажных работ;

- требования органов внешнего надзора;

- перечень актов на скрытые работы;

-	перечень и содержание документов, необходимых для приемки объекта в эксплуатацию;

-	метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых величин при контроле качества технологических процессов производства строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции в строительстве.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 587 часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки :

- лекций -44 часов;

- практических занятий-24;

- курсовое проектирование – 10 часов ;

- самостоятельной работы обучающегося - 509 часов;

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1. | Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке |
| ПК 2. | Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы по реконструкции строительных объектов |
| ПК 3. | Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материальных ресурсов |
| ПК 4. | Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6. | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности |

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенци й | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производс твенная (по профилю специальности), часов |
|  |  |  | Всего, аудит. часов | лабораторные работы и практические занятия,(час) |  | курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа(проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 1-2 | МДК 02.01 Организация технологических процессов в строительном производстве | 482 | 34 | 18 |  | 10 | 420 | - | - | - |
|  | МДК 02.02 Учет и контроль технологических процессов | 105 | 10 | 6 |  | - | 89 |  |  |  |
|  | Всего: | 587 | 44 |  | 24 | 10 | 509 | - |  |  |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ 02.)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ),междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовой проект |  | Объем часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |
| ПМ. 02. Выполнение Технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов |  |  |  |  |  |
| МДК 02.01 Организация технологических процессов в строительном производстве |  |  | 482 |  |  |
| Тема 1 Технологические процессы строительного производства | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | Введение. Основные понятия технологических процессов строительного производства, их виды. |  | 1 |  |  |
|  | Земляные работы в строительстве. Виды земляных сооружений. Требования к земляным сооружениям. Грунты, их строительные свойства. Классификация грунтов по трудности разработки. Подготовительные и вспомогательные процессы земляных работ. Геодезическое обеспечение выполнения земляных работ . Инженерная подготовка территории строительной площадки. Разбивка земляных сооружений на местности, водоотлив и понижение уровня грунтовых вод. Устойчивость откосов земляных сооружений, временное крепление стенок выемок , искусственное закрепление грунта. Определение объемов разрабатываемого грунта. Разработка грунтов одноковшовыми экскаваторами с различным сменным оборудованием. Выбор землеройных машин и транспортных средств для перевозки грунта, определение потребности в них. Экономическое обоснование землеройных комплексов по укрупненным показателям. Понятие о разработке грунта землеройно-транспортными и землеройно-п ланировочными машинами. Укладка и уплотнение грунтовых масс. Закрытые способы разработки грунта. Гидромеханическая разработка грунта. Бурение грунтов. Разработка грунта взрывом. Общие принципы проектирования технологической карты земляных работ. Разработка грунта в зимних условиях. Техника безопасности и охрана окружающей среды при производстве земляных работ. |  | 1 |  |  |
|  | Практические занятия Подсчет объемов земляных работ и трудоемкости их выполнения. Оформление ведомости на объемы земляных работ. Подбор и расчет экскаватора для производства земляных работ. Подбор и расчет а/мащин для производства земляных работ. Подбор и расчет бульдозера для производства земляных работ. |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа Производство земляных работ ручным инструментом. Т/Б при работах в траншеях. Т/Б при работах в котловане. Т/Б при работе на ковальерах и насыпях. Укрепление откосов в траншеях. Подсчет объемов земляных работ |  | 38 |  |  |
|  | Свайные работы. Назначение и виды свай. Методы погружения заранее изготовленных свай. Определение методов устройства набивных свай. Понятие об устройстве сборных и монолитных ростверков, устройстве безростверковых свайных фундаментов. Техника безопасности при производстве свайных работ |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа Устройство монолитных фундаментов. Устройство ленточных фундаментов |  | 34 |  |  |
|  | Каменные работы. Область применения каменных работ в современном строительстве. Виды каменной кладки, каменные материалы, раствор для каменной кладки, правила разрезки кладки. Выполнение кладки из камней правильной формы системы перевязки швов и специальные виды кирпичной кладки, кладка отдельных конструктивных элементов. Кладка стен с облицовкой кирпичом. Выполнение кладки из камней неправильной формы. Бутовая и бутобетонная кладки. Инструмент, приспособления, подмости и леса при производстве каменных работ. Подача материала к рабочим местам. Процесс каменной кладки и способы ее выполнения. Организация рабочего места и труда каменщиков. Технология и организация работ при кладке стен зданий, увязка этих работ с монтажом сборных элементов. Некоторые виды расчетов для технологической карты. Производство каменных работ в зимнее время. Техника безопасности при производстве каменных работ. |  | 2 |  |  |
|  | Практические работы Разработка календарного графика при производстве каменных работ. Разработка схем рабочего места каменщика. Рабочий и измерительный инструмент каменщика . Разработка технологической карты при производстве каменных работ с применением ПК |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа Расчет объёмов каменной кладки. Расчет нормы времени |  | 44 |  |  |
|  | Деревянные работы. Область применения плотничных и столярных работ в современном строительстве. Древесные материалы, способы обработки и подготовка. Приемка и складирование столярных изделий, деревянных конструкций на строительной площадке. Сборка конструкций из бревен и брусьев, разработка алгоритма работ. Общие понятия о монтаже сборных и контейнерных домов, установка столярных изделий. |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа Приемка и складирование столярных изделий, деревянных конструкций на строительной площадке. Способы складирования деревянных конструкций. Техника безопасности при производстве деревянных работ. |  | 26 |  |  |
|  | Сварочные работы. Технология ручной дуговой сварки. Понятие о сварных соединениях и швах. Расчет швов на прочность. Автоматическая и полуавтоматическая сварка под флюсом. Газовая, контактная сварка. Техника безопасности при производстве сварочных работ |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа Организация рабочего места сварщика. Спец. одежда сварщика. |  | 34 |  |  |
|  | Бетонные и железобетонные работы. Область применения бетона и железобетона в современном строительстве. Устройство опалубки: типы опалубок и область их применения; конструктивные особенности опалубок и методы их установки, регламентирующие положения устройства опалубки. Армирование напрягаемых конструкций на строительной площадке. Монтаж арматуры. Бетонирование конструкций: способы укладки и уплотнения бетонной смеси, устройство рабочих швов, бетонирование конструкций разных типов. Понятие о специальных способах бетонирования. Выдерживание бетона . Организация процесса поточного производства бетонных и железобетонных работ. Виды расчета для технологической карты. Особенности производства работ в зимнее время. Составление технологической карты. Техника безопасности при производстве бетонных и железобетонных работ. |  | 2 |  |  |
|  | Практические работы Разработка календарного графика технологической карты на бетонные работы. Схемы монтажных приспособлений. Разработка фрагмента технологической карты на бетонные работы. |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа Транспортирование и подача бетонной смеси к местам укладки, механизация этих процессов.. Разопалубливание конструкций, сроки и последовательность. Материал используемый для опалубки. Материал для армирования бетона. Классы арматуры. Подсчёт обьёмов бетонных работ. Составление схем опалубки. |  | 34 |  |  |
|  | Монтаж строительных конструкций. Значение монтажа строительных конструкций. Состав и структура процесса монтажа строительных конструкций. Доставка, складирование и приемка конструкций. Подготовка элементов конструкций к монтажу, укрупнительная сборка конструкций. Монтажное усиление конструкций. Обустройство конструкций. Технология монтажного цикла, строповка конструкций, подъем и подача конструкций к месту установки. Геодезическое обеспечение монтажных работ. Монтаж железобетонных конструкций: фундаментов, колонн, подкрановых балок, балок и ферм покрытий, балок и ригелей многоэтажных каркасных зданий, плитных элементов перекрытий и покрытий, лестничных площадок и маршей, крупных стеновых блоков. Монтаж элементов металлических конструкций. Понятие о технологии и организации монтажа, крупноблочных, бескаркасных, крупнопанельных, многоэтажных каркасных зданий, зданий из объемных элементов, зданий методом подъема этажей и перекрытий одноэтажных промышленных зданий, железобетонных оболочек покрытий: металлических пространственных конструкций, металлических конструкций высотных инженерных сооружений. Особенности монтажа конструкций в зимних условиях. Техника безопасности при производстве монтажных работ. |  | 2 |  |  |
|  | Практические работы Определение основных расчетных параметров крана при монтаже надземной части здания. Составление схем ,стоянок крана на объекте с помощью ПК. Определение основных расчетных параметров крана при монтаже надземной части здания. |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельные работы Классификация методов монтажа строительных конструкций. Поточный метод . Раздельный метод. Установка конструкций, их выверка и временное закрепление. Приспособления для временного крепления конструкций. Приборы и приспособления для выверки. Способы строповки и захвата конструкций балок. Способы строповки и захвата конструкций фундаментов. Способы строповки и захвата конструкций перекрытий. Способы строповки и захвата конструкций лестничных площадок. Способы строповки и захвата конструкций стеновых блоков. Перекрытия одноэтажных промышленных зданий. |  | 44 |  |  |
|  | Работы по устройству защитных и изоляционных покрытий. Назначение и виды защитных и изоляционных покрытий. Кровельные работы. Подготовка оснований под различные виды кровель. Технология и организация работ по устройству кровель из битумных, битумно-полимерных и полимерных рулонных материалов. Особенности производства кровельных работ, их назначение. Способы производства теплоизоляционных работ. Гидроизоляционные работы , их назначение . Способы устройства гидроизоляционных покрытий из различных материалов. Виды расчетов гидроизоляционных работ. Производство изоляционных работ в зимнее время. Техника безопасности при производстве защитных и изоляционных покрытий. |  | 2 |  |  |
|  | Практические работы Разработка элементов тех. карты на кровельные работы. |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа Подготовка оснований под различные виды кровель. Кровли из рулонных материалов. Кровли из штучных материалов. Кровли из листовых материалов. Т/Б при производстве кровельных работ. Виды расчетов гидроизоляционных работ Производство изоляционных работ в зимнее время. |  | 32 |  |  |
|  | Работы по устройству отделочных покрытий. Подготовка поверхности под штукатурные работы. Выполнение штукатурных работ ручным и механизированными способами. Понятие о технологии выполнения декоративной и специальной штукатурки на основе новых строительных материалов. Облицовочные работы, их применение. Облицовка поверхностей листовыми материалами, плитками и плитами. Отделка погонажными изделиями, листами сухой штукатурки и различными листовыми аатриаламми. Устройство подвесных и натяжных потолков. Остекление проемов и покрытий. Малярные работы, область их применения. Малярные составы. Подготовка поверхностей под окраску. Выполнение малярных работ ручным и механизированными спбсмиами. Отделка окрашенной поверхности. Индустриальная отделка фасадов зданий. Покрытие поверхностей рулонными материалами. Виды отделки и используемые материалы. Подготовка поверхностей. Оклейка стен обоями, линкрустом, синтетическими пленками. Виды расчетов. Устройство покрытий полов. Устройство стяжек и оснований. Понятие о технологии и организации устройства: полов з з древесины и изделий из нее, их штучных материалов, из щитового и штучного паркета, из рулонных материалов, наливных поливинилацетатных, монолитных, пробковых, ламинированных полов. Производство работ по устройству отделочных покрытий в зимнее время. Техника безопасности при устройстве отделочных покрытий. |  | 2 |  |  |
|  | Практические работы Разработка элементов технологической карты на возведение жилого здания Разработка элементов технологической карты на возведение общественного здания |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа Назначение и виды отделочных работ. Область применения штукатурных работ. Разработка элементов технологической карты на отделочные работы |  | 22 |  |  |
|  | Работы по реконструкции зданий и сооружений Особенности производства строительно-монтажных работ при реконструкции зданий и сооружений. ехнология и механизация работ по разборке зданий и сооружений при реконструкции. Демонтаж конструктивных элементов жилых и общественных зданий. Демонтаж и замена конструктивных элементов промышленных зданий. Демонтаж конструкций надземных инженерных сооружений. Особенности организации работ при реконструкции зданий и сооружений с использованием метода надвижки. Разработка технологической карты демонтажа конструктивных элементов. |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа Средства механизации при реконструкции объектов. Грузоподьёмные механизмы. Машины для транспортировки грузов. Машины для разработки грунта. |  | 28 |  |  |
| Тема 2 Проектирование строительных генеральных планов | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | Строительный генеральный план. Назначение строительных генеральных планов, их виды и содержание. Исходные данные, принципы проектирования строительных генеральных планов. Состав строй. ген. плана, последовательность проектирования. Учет требований защиты окружающей среды в процессе разработки строй. генпланов. Размещение объектов на строительном генеральном плане. Проектирование размещения на строй. генплане механизмов, установок и монтажных кранов. проектирование и размещение на строй. генпланах временных зданий , сооружений и дорог. Проектирование временного электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, обеспечения строительства сжатым воздухом и кислородом. Учет требований охраны труда, производственной санитарии и противопожарных мероприятий при проектировании строительных генеральных планов. |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа Стройгенплан для пром. зданий. Стройгенплан для жилых зданий. Стройгенплан для комплекса зданий. Охрана окружающей среды при проектировании строительства. Мероприятия по охране труда. Экологическая безопасность при составлении ген .планов. Проектирование и размещение на строй. генпланах временных зданий , сооружений и дорог. |  | 24 |  |  |
| Тема 3 Средства механизации и автоматизации при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | Общие сведения о строительных машинах. Общая классификация строительных машин, их структура, рабочие движения, производительность. Приводы строительных машин. Технические средства автоматики и основы автоматического регулирования. Ходовое оборудование строительных машин. Машины и оборудование для основных видов строительных работ. Виды машин и оборудования для земляных, свайных работ, для переработки каменных материалов, приготовления бетонных смесей и строительных растворов, для отделочных и кровельных работ. Устройство машин , их рабочий процесс, расчет технологических возможностей машин и оборудования для основных видов строительных работ. Техническая эксплуатация строительных машин. Мероприятия по технической эксплуатации строительных машин. Система планово-предупредительного технического обслуживания и ремонтов машин, система расчетов технических показателей строительных машин. Измерительно-диагностические комплексы работоспособности строительных машин, сигнализаторы снижения уровня работоспособности. Системы автоматического управления строительных машин. Устройство машин , расчет технологических возможностей машин и оборудования для основных видов строительных работ. |  |  | 1 |  |
|  | Практические занятия |  |  | 4 |  |
|  | Проектирование строй. генплана объекта, возводимого с использованием башенного крана. |  |  |  |  |
|  | Проектирование строй. генплана объекта, возводимого с использованием автомобильного крана малой грузоподьёмности |  |  |  |  |
|  | Проектирование строй. генплана объекта, возводимого с использованием автомобильного крана Q-более 20-ти тн |  |  |  |  |
|  | Проектирование строй. генплана объекта, возводимого с использованием самоходного крана |  |  |  |  |
|  | Размещение временных зданий и сооружений бытовых |  |  |  |  |
|  | Размещение временных зданий и сооружений административных |  |  |  |  |
|  | Проектирование площадок под строительные материалы |  |  |  |  |
|  | Определение рабочих процессов вилочного автопогрузчика |  |  |  |  |
|  | Определение производительности экскаватора с вычерчиванием конструктивной схемы и описанием операций и рабочих движений рабочего цикла |  |  |  |  |
|  | Определение передаточных чисел и межосевых расстояний. Вычерчивание кинематических схем |  |  |  |  |
|  | Тяговый расчет машины с установлением ее способности передвигаться при заданной сцепной массе |  |  |  |  |
|  | Определение технической производительности ленточного конвейера |  |  |  |  |
|  | Расчет полиспаста по заданной массе груза с определением кратности полиспаста, максимального усилия в канате, разрывного усилия каната и его выбором по стандарту. |  |  |  |  |
|  | Расчеты и определение производительности бульдозера с вычерчиванием конструктивной схемы и принципиальной гидравлической схемы механизма подъема-опускания отвала |  |  |  |  |
|  | Определение технической производительности смесителей цикличного и непрерывного действия |  |  |  |  |
|  | Определение рабочего процесса одной из машин для отделочных работ |  |  |  |  |
|  | Определение рабочего процесса одной из ручных машин |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  | 26 |  |
|  | Машины для транспортировки грузов. Землеройные машины Машины для забивки свай Машины для бурения скважин Грузоподьёмные механизмы Установки для дробления камня Установки для просеивания щебня. Утвержление разрешающей докумментации для проектирования. Проектирование генпланов в черте города . Проектирование генпланов для нескольких обьектов. Мероприятия по охране окружающей среды. Подъездные дороги и коммуникации Тех.осмотр строит. Машин. Наряд-допуск на выполнение работ. Разработка схем движения. Т/Б при работе на спец машинах. Производительность м/смены. Полиспаст , Область применения. Конструкции полиспастов . Смесители малой производительности. Смесители на а/машинах. Бетононасосы |  |  |  |  |
| Тема 4 Организация строительного проектирования и сметного нормирования | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | Организация проектно-сметного делаОсновные этапы и стадии организации проектно-сметного дела. Экспертиза и согласование проектов. Технико-экономические показатели (ТЭП) проектов зданий и сооружений различного назначений. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства объекта. Инвестиции, подрядные торги (тендер) Понятие о сметном нормировании в строительствеСтруктура государственной нормативно-информационной базы ценообразования и сметного нормирования. Виды сметных нормативов. Государственные нормативные документы (СНиПы, ГОСТы, СП, СН, РДС, МДС), их анализ. Определение цены строительной продукции. Сметные и договорные цены в строительстве, принципы их¦ формирования. Методы расчета сметной стоимости строительной продукции. Индексация стоимости. Порядок и правила составления сметной документации на строительство Виды смет, их назначение. Правила и порядок исчисления объемов строительных работ. Согласование, экспертиза и утверждение сметной документации на строительство |  | 1 |  |  |
|  | Практические занятия |  | 4 |  |  |
|  | Определение элементов затрат по общей сметной себестоимости строительной продукции |  |  |  |  |
|  | Анализ основной сметно-нормативной базы строительства |  |  |  |  |
|  | . Определение элементов затрат по эксплуатации машин и механизмов |  |  |  |  |
|  | Составление сметы на проектные работы |  |  |  |  |
|  | Составление локальной сметы на строительные (ремонтно- строительные) работы ресурсным методом |  |  |  |  |
|  | Составление локальной сметы на строительные (ремонтно- строительные) работы ресурсно-индексным методом |  |  |  |  |
|  | Составление объектной сметы на строительство зданий |  |  |  |  |
|  | Составление сводного сметного расчета строительства |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  | 34 |  |  |
|  | Ресурсный метод. Базисно-индексный метод. Локальная смета. Объектная смета |  |  |  |  |
| Примерная тематика домашних заданий: - производство земляных работ; - производство свайных работ: - производство каменных работ; - производство деревянных работ; - производство сварочных работ; - производство бетонных и железобетонных работ; - производство монтажных строительных конструкций; - защитные и изоляционные покрытия; - отделочные покрытия; - реконструкция зданий и сооружений; - проектирование строительных генеральных планов; - средства механизации и автоматизации при строительстве, эксплуатации и реконструкции объектов |  |  |  |  |  |
| ПМ. 02 Организация технологических процессов при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений |  |  |  |  |  |
| МДК 02.02 Учет и контроль технологических процессов |  |  | 105 |  |  |
| Тема 1 Контроль технологических процессов в строительстве |  | Содержание учебного материала | 6 |  |  |
|  |  | Контроль качества производства СМР Общие понятия о качестве и контроле технологических процессов в строительстве. Виды контроля качества производства строительно-монтажных работ. |  |  |  |
|  |  | Методы контроля строительных работ Методы контроля земляных работ. Методы геодезического контроля и приемка свайных фундаментов. Контроль качества каменной кладки. Контроль качества работ с деревянными изделиями. Контроль качества сварочных работ. Контроль качества при производстве бетонных и железобетонных работ. Контроль выполнения монтажных работ. Контроль качества изоляционных работ. Контроль качества выполнения отделочных работ. |  |  |  |
|  |  | Контроль за строительством Органы надзора и контроля за строительством. Контроль качества строительства, его осуществление. Сдача в эксплуатацию законченных строительных объектов. |  |  |  |
|  |  | Практические занятия | 3 |  |  |
|  |  | Выполнение необходимых расчетов для выноса в натуру проектной высоты |  |  |  |
|  |  | Проверка соосности и прямолинейности поверхностей. Составление исполнительной схемы |  |  |  |
|  |  | Определение высот труднодоступных точек различных сооружений и конструктивных элементов |  |  |  |
|  |  | Контроль установки конструктивных элементов в вертикальной плоскости |  |  |  |
|  |  | Перенесение проектных отметок на рабочие горизонты |  |  |  |
| Тема 2. Документация контроля технологических процессов |  | Содержание учебного материала | 4 |  |  |
|  |  | Виды надзорной документации . Общий журнал работ. Производственный контроль . Входной контроль проектной документации. Входной контроль материалов. Входной контроль разбивочных осей. Операционный контроль технологических процессов |  |  |  |
|  |  | Практические занятия | 3 |  |  |
|  |  | Ведение , заполнение общего журнала |  |  |  |
|  |  | Определение наличия необходимой документации по согласованию и утверждению проектной документации |  |  |  |
|  |  | Ведение электронного варианта общего журнала |  |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы и других источников информации (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение нормативной документации. |  |  | . 89 |  |  |
| Примерная тематика курсовых проектов: 1. Технологическая карта на выполнение «нулевого» цикла. 2. Технологическая карта на устройство монолитных столбчатых фундаментов. 3. Технологическая карта на устройство монолитных ленточных фундаментов. 4. Технологическая карта на монтаж колонн. 5. Технологическая карта на монтаж подкрановых балок и ферм. 6. Технологическая карта на монтаж стропильных ферм и плит покрытия. 7. Технологическая карта на монтаж стенового ограждения. 8. Технологическая карта на устройство бетонных полов. 9. Технологическая карта на устройство рулонной кровли. 10. Технологическая карта на устройство мастичной кровли. 11. Технологическая карта на каменную кладку этажа гражданского здания. 12. Технологическая карта на устройство кровли из а/цементных листов. 13. Технологическая карта на устройство скатной кровли из метало черепицы. 14. Технологическая карта на штукатурные работы. 15. Технологическая карта на малярные работы. 16.Технологическая карта на устройство полов для гражданского здания |  |  |  |  |  |
| Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю. Виды работ: 1.Каменные работы (кладка углов, примыканий и пересечений по цепной системе перевязки швов; кладка стен, столбов); 2. Малярные работы (подготовка поверхностей под окраску, подготовка грунтовочных составов, грунтовка поверхности под окраску, приготовление и нанесение на поверхность шпаклевочных составов, приготовление водных окрасочных составов и краска ими поверхностей, приготовление малярных красочных составов и окраска ими поверхности, подготовка под оклейку и склеивание стен простыми обоями; Бетонные работы (сборка элементов рамной опалубки, балочной опалубки, армирование железобетонных конструкций, бетонирование конструкций); 3. Штукатурные работы (приготовление штукатурных растворов, подготовка поверхности под оштукатуривание, нанесение растворов на поверхность с разравниванием и затиркой, сухая штукатурка, вытягивание карнизов); Облицовочно-плиточные работы (подготовка поверхности под облицовку, облицовка поверхности плиточными материалами, облицовка поверхностей листовыми и плитными материалами, облицовка потолков, облицовка полов); |  |  |  |  |  |

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  РОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов «Основы геодезии», «Основы инженерной геологии при производстве работ на строительной площадке», «Технология и организация строительных процессов», «Проектно-сметное дело», лаборатории информационных технологий в профессиональной деятельности; мастерских каменных работ, плотнично-столярных, штукатурных и облицовочных работ, малярных работ.

1.	Учебный кабинет «Основы геодезии» оборудован комплектом
учебно-методической документации и техническими средствами
обучения.

2.	Учебный кабинет «Основы инженерной геологии при
производстве работ на строительной площадке» оборудован
комплектом учебно-методической документации и техническими
средствами обучения.

3.	Учебный кабинет «Технология и организация строительных
процессов» оборудован комплектом учебно-методической
документации и техническими средствами обучения.

4.	Учебный кабинет «Проектно-сметное дело» оборудован
комплектом учебно-методической документации и техническими
средствами обучения.

5.	Лаборатория информационных технологий в профессиональной
деятельности с программным обеспечением профессионального назначения, и техническими средствами обучения.

6.	Мастерские для каменных, плотнично-столярных, штукатурных,
облицовочных, малярных работ, укомплектованные:

- набором ручного и механизированного инструментов;

- набором измерительных инструментов;

- приспособлениями, шаблонами;

- плиткорез ручной и машинной резки;

- миксер для приготовления растворной и клеевой смеси;

- кирпичи, мастерки, отвесы, молотки, угольники, уровни;

- участок отделочных и фасадных работ с материалами (церезит, тромзит и др.)

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно.

4.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- «Строительное черчение:»  Учебно-методическое Пособие. - Минск.: БГТУ, 2007;4.  под ред. Полежаева Ю.О.№1

- «Строительное черчение»:  Учебник - М.: «Академия», 2005; Каминский В.П., Георгиевский О.В., Будасов В.П. «Цай т.н.

- «Организация строительного производства» учебник - М; Олькин А.Я.№2

- «Строительные машины и механизмы» учебное пособие; Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2009.№3.

- Методические указания по выполнению курсового проекта - ТАТТ, 2014;

- ГОСТы, СниПы, ТУ

- Проектно-сметное дело, Учебник №4

Дополнительные источники:

- Единые требования по выполнению строительных чертежей. Справочное пособие - М.: Архитектура-С, 2004- 144с

- Инженерные сети, инженерная подготовка и оборудование территорий, подготовка территорий, зданий и стройплощадок [Текст]: учебное пособие для студ. ср. спец. учебных заведений и колледжей / В.А. Бейербах. - Изд, 3-е доп. и пер. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2009 - 640с.

- Конструкции зданий и сооружений с элементами статики[Текст] : учебник для студ. сред. проф. Образования. - М. :

ИНФРА-М, 2007. - 201 с.

6.	Материаловедение для профессий связанных с обработкой
дерева [Текст] : учебник / Б. А. Степанов. - М. : Академия, 2007. - 328 с

- Штукатурные работы высокой сложности [Текст] : учеб. пособие для нач. проф. образования / Н. Н. Завражин. - М. : Издательский центр "Академия", 2008. - 192 с

Нормативно-техническая литература:

1.Государственные элементные сметные нормы на строительные работы (ГЭСНы), сборники №1,6,7,8,9,10,11,12,15,46 - М.: Госстрой России, 2000.

2.Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для  маломобильных  групп  населения.  Общие  положения.  СП

35-101-2001. - М.: ФГУП ЦПП, 2004.- 80 с.

З.СНиП II - 22 -81. Каменные и армокаменные конструкции [Текст] - М.: ГП ЦПП, 2005 - 40 с.

4.СНиП II -23-81.Стальные конструкции. - М. : ОАО "ЦПП", 2008

5.СНиП II -25-80. Деревянные конструкции. - М. : ОАО "ЦПП",

2008. - 30 с.

6.СНиП II -3 -79.Строительная теплотехника [Текст] - М. : ГП ЦПП, 1998.- 29 с.

7.СНиП 23. - 01. - 99 Строительная климатология и геофизика [Текст] - М.: ГП ЦПП, 2000. - 140 с.

8.СНиП 2.01.07. - 85 Нагрузки и воздействия [Текст] - М. : ФГУП ЦПП, 2005. - 40 с.

9.СНиП 2.02.01 - 83. Основания зданий и сооружений [Текст] -М. : ГП ЦПП, 2005. - 48с.

10.СНиП 2.03.13.-88. Полы. - М.: ОАО «ЦПП», 2008 - 30 с.

11.СНиП 21 -01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений (с изменениями  № 1, № 2). - М.: ОАО «ЦПП», 2008 -

24 с.

12.СНиП 2.08.02 - 89*. Общественные здания и сооружения. -М.: ГУП ЦПП, 1999. - 44 с.

13.СНиП 12-01-2004. Организация строительства. - М.: ФГУП

ЦНС, 2005.- 24 с.

14.СНиП 23-02-2003.Тепловая защита зданий. - М.: ОАО «ЦПП», 2008. - 16 с.

15.СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные. -  М. :

ФГУП ЦПП, 2004.- 21 с.

16.СНиП 31-02-2001. Дома жилые одноквартирные. - М.: ФГУП

ЦПП, 2005.- 13 с.

17.СНиП 31 -05-2003. Общественные здания административного назначения.  - М.: ФГУП ЦПП, 2005.- 22с.

18.СНиП 52-01-2003. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения [Текст] - М. : "ГУП НИИЖБ" Госстрой России, 2005. - 24 с.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Обязательным условием обучения в рамках профессионального модуля ПМ.02 «Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов» является освоение обучающимися общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла ОПОП: «Инженерная графика», «Техническая механика», «Основы геодезии», «Основы электротехники», «Экономика организации», «Безопасность жизнедеятельности», «Информационные технологии в профессиональной деятельности», а также освоение учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля «Выполнение работ по профессии рабочего».

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются консультации.

4.4 Требования к квалификации педагогических (инженерно-
педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по
междисциплинарным курсам:	наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов», обязательна стажировка в профильных организациях не реже 1-ого раза в 3 года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты - преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин: «Техническая механика»; «Основы геодезии».

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке | -Выполнение геодезических работ с использованием оборудования; -Обоснованность выбора технологии строительного производства; -Выполнение проектной документации в соответствии с нормативными документами; | Тестирование. Экспертная оценка защиты практических работ. Защита курсового проекта. Зачеты по практике. Экзамен по завершению МДК. |
| ПК 2 Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы по реконструкции строительных объектов | -Проектирование технологических карт на различные виды производства с учетом требований нормативной документации; |  |
| ПК 3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материальных ресурсов | -Обоснованность выбора технологии строительного производства; |  |
| ПК 4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ | -Ведение журналов по контролю качества - оформление актов выполненных работ в соответствии с принятыми нормами и правилами выполняемых работ |  |